许昌国众产业投资控股有限公司
许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础
设施工程竞争性谈判文件
（见面开标）

一、项目概况
（一）项目名称：许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础设施工程。
（二）采购方式：竞争性谈判。
（三）采购人：许昌国众产业投资控股有限公司。
（四）控制价：以采购人委托的第三方造价咨询公司审定金额的100%。报价超过控制价的视为无效响应。
（五）采购范围及需求：主要内容包含道路工程、排水设施、树木迁移、葡萄树迁移等，工程概算23万元。
[bookmark: _GoBack]1.约570㎡场外道路，道路做法为面层：250mm厚C30水泥混凝土路面,振捣密实随打随压实抹平上压防滑纹,路面分隔长度5m宽度5m硬化(地面下配单层双向12@200钢筋网)；基层：150mm厚5%水泥稳定碎石；垫层：150mm厚天然砂砾石。
2.排水设施：连接路需要通过外环路南边的排水边沟，安装满足要求的排水管。
3.树木迁移：需迁移8棵胸径30公分树木和6棵胸径20公分树木，具体以现场为准。
4.协调红线西侧葡萄树迁移：负责对接村委，协调红线西葡萄树迁移工作。
（六）交付期限：20日历天。
（七）费用支付方式：主要内容完成且工程验收合格后付至概算价的80%；采购人委托的第三方造价咨询公司结算审计完成后付至结算价的97%；剩余3%作为质量保证金，2年缺陷责任期满后无质量问题后无息退还。若采购人委托的第三方造价咨询公司审定金额乘以中标费率后低于概算价23万元，按审定金额乘以中标费率进行结算；若高于概算价23万元，超出部分由中标单位自行承担，采购人按概算价23万元进行结算。
（八）谈判保证金：投标单位在投标文件递交同时要提交4500元的谈判保证金，保证金可以是现金或保函。不递交谈判保证金拒收其谈判文件。
（九）履约保证金：在签订合同之前提交中标合同价10%的履约保证金（概算金额×中标费率后取整），待工程竣工验收合格后退还。
二、申请人资格要求
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
（二）未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站严重违法失信名单的社会组织。
（三）具有有效的营业执照，具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证。拟派项目负责人具有市政工程贰级注册建造师及以上资格证书，且未担任其他在施建设工程的项目负责人。
（四）本项目不接受联合体投标。
(五)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目投标。
三、开、评标
（一）开标时间：2026年9月3日9:00（北京时间）。
（二）开标地点：许昌市智慧信息产业园4楼（示范区明礼街与魏武大道交叉口东北角许昌市投资集团大厦）。
（三）本次采购采用“低价中标”原则，以有效投标人二次报价的价格（费率报价）为最终评审依据；如果有效投标人在接到投标人电话通知后30分钟内无法提供有效的二次报价，将视为废标，请投标人提前准备好二次报价资料。若提交响应文件不足3家，本项目流标。
（四）本项目采用现场开标，投标人必须携带公司书面授权委托书、营业执照复印件（盖章）及委托人身份证参加开标会，若是法人参加开标会，携带营业执照复印件（盖章）和身份证。
（五）评标专家3人，从许昌市投资集团有限公司专家库中抽取确定。
（六）中标单位须支付专家评审费用约1200元，投标人报价时综合考虑，支付时间为采购人签发中标通知书之前由中标单位一次性支付。
（七）评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。
（八）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的有关规定，如果评审期间出现异常低价投标的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（九）谈判文件中未约定的其它事项，参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等其它有关法律、法规执行，谈判文件的最终解释权归采购人。
四、响应文件组成
详见附件，响应文件一式三份要装订并密封，密封处加盖公司公章。不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标。投标人提交的相关资料均不再退回。
五、其他事宜
（一）公告发布方式：本次公告在《许昌市投资集团有限公司》、《新点电子交易平台》上发布。
（二）响应文件提交方式：现场提交，提交时间：2026年9月3日9:00，超出此时间提交的响应文件视为废标。
（三）响应文件提交地点：许昌市智慧信息产业园4楼（示范区明礼街与魏武大道交叉口东北角许昌市投资集团大厦）。
（四）联系方式：李先生 15939915209
（五）监督：许昌市市投城市发展集团有限公司
联系电话：0374-2676531  

许昌国众产业投资控股有限公司
2026年8月28日


附件1：响应文件格式



许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础
设施工程竞争性谈判响应文件









响应人：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    
（签字或加盖姓名章）


一、报价一览表
	项目名称
	响应报价
	交付日期

	许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础设施工程
	_____%
	20日历天


供应商名称：     （全称）   （公章）：
供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
日期：  年  月   日


二次报价格式

	项目名称
	响应报价
	交付日期

	许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础设施工程
	_____%
	20日历天


供应商名称：     （全称）   （公章）：
供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
日期：  年  月   日


（响应文件中不用附二次报价资料，投标单位接到采购人电话通知后30分钟内提供）


二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：
地址：
姓名：       性别：     年龄：     职务：        
本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础设施工程竞争性谈判项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】


供应商名称（并加盖公章）：
签署日期：   年   月  日


三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础设施工程竞争性谈判的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。
被授权人无转委托权，特此委托。
投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）
法定代表人（单位负责人）授权代表：    （签字或加盖姓名章）
法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：
	法定代表人（单位负责人）身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）

	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）
	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）




四、投标承诺函

________（采购人名称）：
经研究，我方自愿参与贵方许昌国众综合能源示范站（南外环站）项目配套基础设施工程竞争性谈判的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。
一、在投标有效期内撤销投标文件；
二、在投标文件中提供虚假材料；
三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；
四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日



5、 营业执照、企业资质证书、项目负责人资格证书、投标保证金等













【此处请提供相关文件复印件并盖公章】





六、其它资料

【除谈判文件规定外，投标人认为需要提交的其它证明材料或资料加盖投标人单位公章后应在此项下提交，没有，可填无】
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